UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

DE LA FERRETERÍA RHEMA

Autor

MONDALGO SOTO LUIS DANIEL

LAYME BONIFACIO ADOLFO

HUAMÁN YAURIS CRISTHIAN JESÚS

CARBAJAL LUNA PAWEL YERAR

CCEÑUA RUPAILLA NAÓN JUAN

Docente

DANIEL MINAYA GUTIERREZ

ANDAHUAYLAS – APURÍMAC – PERÚ

SEPTIEMBRE, 2025

# LISTA DE ACTIVIDADES POR ETAPA DEL CICLO DE VIDA DEL DESARROLLO DEL SISTEMA

## PLANIFICACIÓN

Duración: 16 al 27 de septiembre (1 semana)

Actividades:

- Definir objetivos del proyecto.

- Establecer alcance y limitaciones.

- Identificar recursos (humanos, tecnológicos, financieros).

- Planificar metodología XP y asignar roles.

## ANALISIS DE REQUISITOS

Duración: 28 de septiembre al 6 de octubre (2 semanas)

Actividades:

- Levantamiento de información con el cliente.

- Documentar requisitos funcionales y no funcionales.

- Elaborar historias de usuario.

- Definir criterios de aceptación y trazabilidad de requisitos.

## DISEÑO DEL SISTEMA

Duración: 7 al 20 de octubre (2 semanas)

Actividades:

- Diseño de la arquitectura del sistema.

- Elaboración de diagramas UML (casos de uso, clases, secuencia).

- Prototipado en Figma de interfaces principales.

- Definición de base de datos y flujos de información.

## DESARROLLO

Duración: 21 de octubre al 24 de noviembre (5 semanas)

Actividades:

- Configuración de entorno de desarrollo.

- Programación de módulos:

  - Inventario.

  - Ventas.

  - Compras y proveedores

  - Reportes y usuarios.

- Integración continua (CI/CD).

- Refactorización progresiva del código.

## PRUEBAS

Duración: 25 de noviembre al 4 de diciembre (1,5 semanas)

Actividades:

- Pruebas unitarias (Jasmine + Karma).

- Pruebas de integración (módulos conectados).

- Pruebas de aceptación con cliente.

- Pruebas de rendimiento (simulación de carga).

- Corrección de errores detectados.

## IMPLEMENTACION

Duración: 5 al 12 de diciembre (1 semana)

Actividades:

- Migración de datos iniciales desde Excel

- Configuración de usuarios y roles.

- Capacitación del personal (administrador, cajero, almacenista).

- Puesta en marcha del sistema en entorno real.

- Entrega oficial al cliente.

## MANTENIMIENTO

Inicio: 12 de diciembre en adelante (fase continua)

Actividades:

- Corrección de incidencias reportadas.

- Actualización de funcionalidades menores.

- Soporte técnico a usuarios.

- Monitoreo de rendimiento y seguridad.

# CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

| Fase | Inicio | Fin | Duración |
| --- | --- | --- | --- |
| Planificación | 16/09/2025 | 27/09/2025 | 1,5 semana |
| Análisis de Requisitos | 28/09/2025 | 06/10/2025 | 1 semanas |
| Diseño del Sistema | 07/10/2025 | 20/10/2025 | 2 semanas |
| Desarrollo | 21/10/2025 | 24/11/2025 | 5 semanas |
| Pruebas | 25/11/2025 | 04/12/2025 | 1,5 semanas |
| Implementación | 05/12/2025 | 12/12/2025 | 1 semana |
| Mantenimiento | 12/12/2025 | En adelante | Continuo |